广西壮族自治区界河桥

检测评估项目技术辅助服务

采购文件

- 中南安全环境技术研究院股份有限公司

2024年8月

广西界河桥检测评估项目采购文件

广西界河桥检测项目，该项目位于东兴市，项目包含2座桥梁检测，其中一座，桥梁全长120.00m，上部结构为5×22.2m简支钢筋混凝土T梁，每跨布置7片T梁；第二座上部结构为10×30m+1×105m+2×30m预应力混凝土连续箱梁和上承式箱型拱组合桥。

因检测工作需要，需进行该项目进行技术分包，为确保该项目的顺利实施，根据公司管理制度规定,对上述技术分包的内容采用简易方式进行采购。

一、采购单位：

中南安全环境技术研究院股份有限公司（以下简称采购方）

二、响应方要求：

1、具有相应技术水平、信誉良好的单位，不接受个人报价；

2、配置能满足现场实施及进度要求的设备、人员及辅助设施；

3、接受采购方提出的承包方式，并出具法人签字并盖章的确认函（见附件）。

三、工程概述：

1、工程名称：广西界河桥检测评估项目。

2、工程地点：防城港市。

3、工程范围：本采购项目拟选择一支技术协作队伍负责协助采购方办理相关检测手续工作、现场外业检测、以及结构承载能力检算等技术辅助服务。

四、工作具体内容

1.负责协助办理相关工作手续

因检测工作涉及相关手续办理，为确保顺利实施，必须提前一个月以辖区人民政府名义，正式照会越方人民委员会。照会内容需详细说明拟开展的全部工作事项，包括但不限于具体工作时间、工作内容、所需设备型号及数量、参与人员名单及职责等。相关手续协调期间若导致工期延误，不计入合同总工期。相关手续手续办理期间，响应方需协助采购方处理采购方与各单位的沟通协调。

2.负责提供现场检测辅助

2.1、现场我方工作人员在进行桥梁外观检测、结构材质检测、桥面线形、主拱圈线形等数据采集时，响应方需提供具有相应检测经验的工程师进行技术辅助，其中包括现场仪器使用、数据记录分析等；

2.2、因该桥需要进行基于现场数据采集及分析以后材质折减后的结构承载能力检算，所以需要响应方安排相应技术人员使用桥梁计算软件MIDAS协助我单位进行桥梁结构计算；

2.3、响应方在接到采购方检测任务通知后24小时内，携带工作必要用品进驻现场，响应方交通工具自备；

2.4、为确保试验期间的劳动人员安全，响应方人员必须服从采购方现场试验检测人员的安全管理和监督。所有响应方人员应严格按照试验检测操作规程及采购方指定的安全生产条例开展工作，以确保人员安全；

2.5、服务期间响应方人员住宿费、伙食费等费用由响应方自行承担，与采购方无关；

2.6、服务期间响应方需服从响应方安排调度，若因响应方原因造成延误工期及其他损失的由响应方承担后果。

3、采购方提供内容：

3.1、提供现场检测所需方案及图纸：

3.2、提供工作条件

（1）提供检测所需各种仪器设备及原始记录纸；

（2）提供现场检测所需桥检车、登高车等检测平台，供协作单位开展现场工作，提供MIDAS等桥梁计算软件进行桥梁结构检算。

五、报价及评分标准

5.1报价

1、本工程的报价采用总价包干方式，最高限价（含税）42万元；

2、响应方根据当地市场情况以及企业自身情况，填写采购文件附表中“报价单”，在满足工期、质量、安全的前提下，根据上述响应方式确定本工程的最终报价；

3、报价包括了响应方为完成上述工作内容所需的除采购文件中约定由采购方负责以外的人工费、进出场费及合作期间人员食宿费用以及包括服务业增值税在内的响应方应缴纳的各项税费、管理费、保险、利润及风险等所有一切费用，以及明示或暗示的所有责任、义务和风险。报价在合同期内不调整；

4、该报价包括响应方为完成上述约定工作内容的全部报酬，已充分考虑可能由于分期分段现场实施造成的多次进出场费（此类费用已在单价中综合考虑，不作任何追加）；

5、须开具增值税专用发票，税率6%；

6、报价按照采购清单的统一格式填写，如进入合同约谈阶段，采购方有权对不平衡报价进行调整。

5.2评分标准

本次招标采用最低价中标。报价同等情况下，业绩多者优先考虑。

六、现场实施工期

实际开工日期以接到采购方通知为准，接到开工通知后3天内人员设备全部到场，实际现场实施中根据采购方的生产计划安排实施，采购方根据业主的整体现场实施计划对整体工期进行调整时，响应方应无条件服从。

七、结算与支付

1、本项目采购方完成所有检测任务提交检测报告后，在采购方完成本项目计量工作，并且收到业主单位付款后，对响应方进行一次性付款；

2、结算时，响应方需提交符合公司财务管理制度要求的增值税专用发票；

3、工程结算时必须由响应方法人代表，或法人代表指定的委托人现场签字。法人代表和委托人必须提供身份证、委托书等有效证件进行备案，否则不予认可。

八、采购单位重要声明

1、响应方应充分考虑现场实施进度计划安排，合理配置资源，保证工程进度及现场文明满足现场实施要求。

2、响应方在报价时应综合考虑现场实施过程中的窝工因素，采购方在现场实施过程中不因为窝工而给予补偿，但会积极解决窝工问题。

3、响应方在组织本项目工程报价过程中所发生的所有费用自行承担。

九、响应文件的编制

响应方需提供的资料如下：

- 附件1确认函（经响应方法人代表或其委托人签名，并盖章有效）；

- 附件2营业执照、业绩等资料的复印件，要求内容清晰并加盖单位印章；

- 技术文件；

- 附件3报价清单；

- 附件4近五年业绩。

十、响应文件的递交

响应文件（密封完整）应于2025年9月8日14点前现场投递或快递至中南安全环境技术研究院，逾期不予受理。报价文件现场递交地址：中南安全环境技术研究院股份有限公司三楼322办公室（当代电子硅谷7-1栋），联系人：王先生  18086064286； 1078325153@qq.com。

十一、其他说明事项：

1、采购方对响应方报送的报价资料进行评议，在此期间，采购方对响应文件中的疑点，有权邀请响应方进行答辩，有权邀请响应方对响应文件中的报价进行澄清商议，并以书面形式予以确认。

2、采购方认为有必要对响应方提供的资料进行相关考察，响应方应予以配合。

3、最终报价开标结果以信息、邮件或电话的方式告知。

十二、报价须知

1.各投标方必须以注明“广西界河桥检测评估项目技术辅助服务”之密封袋密封报价文件，并加盖响应方法人章；

2.若响应方对采购文件中之任何内容有不理解之处，须在报价截止时间之前以书面或者电子邮件形式通知我方以便在截止报价之前能予以解释；

3、响应方须按采购文件的要求报价及编制报价文件，否则其报价可能因此不被考虑。报价若含有与采购文件各项规定不符的额外要求，则其报价亦可能不被考虑。如果有任何其它建议，可另外列明该建议及其对报价的影响；

4、若响应方在递交报价文件后发觉其有错误，可书面更正，该书面更正只要在截止报价时间前递交，便可获接纳；

5、响应方在报价之前，对本工程现场条件、工程位置、周围环境、道路、交通、材料堆放场地等情况，自行详细了解；

6、响应方保证所投之报价文件正确无误，如有错漏由响应方自身负责；

7、对本采购文件所附条款未列明的细节，响应方可提交建议，和报价文件一同送交招标方考虑，由双方协商确定。

附件1

确认函

致：中南安全环境技术研究院股份有限公司

（一）我单位已收到贵单位发出《广西界河桥检测评估项目技术辅助服务采购文件》，对函件提出的相关要求我单位都愿意接受，现我单位确认接受邀请，参加报名评审。我们保证所有提交的资料是真实可靠的，并为提交的资料负有相应的法律责任。如我单位提供的资料不符合贵单位所要求，我公司理解邀请单位有权拒绝任何申请，而无需由邀请单位承担任何责任。

（二）根据收到的贵单位《广西界河桥检测评估项目技术辅助服务采购文件》，我单位经考察现场和研究上述采购文件的内容及其他有关文件后对我方的报价负责，按采购文件的要求承包本次采购范围内的所有工程，并承担任何质量缺陷责任。

（三）如若我单位成为该工程的正式现场实施，我方承诺保证不分包或转包给其它单位，全部工程项目由我单位严格按照业主要求进行现场实施并保质保量按时完成该工程任务。

（四）我单位保证不因资金的迟付与缓付而停工，保证所有工程及相关工程按时现场实施、验收，保证所有现场实施完成的质量均能达到一次验收合格率100%。

（五）贵单位的以上采购文件和本响应文件将构成约束我们双方的合同。

响应方：（盖章）

法人代表人或代理人：

日期：    年    月    日

附件2

营业执照

附件3

技术文件（格式自拟）

附件4

报价单

| 广西界河桥检测评估项目技术辅助服务报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作明细 | 单位 | 工程量 | 不含税报价元） | 税率 | 含税报价（元） |
| 1 | 技术辅助服务 | 项 | 1 |  |  |  |
| 价税合计 |  |  |  |  |  |  |

附件5

近五年内完成类似项目情况一览表

| 项目名称 | 项目内容 | 合同金额（元） | 工作质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表须附有关证明文件复印件并加盖报价单位公章；